# План-график работы над проектом

Таблица 1 – План график

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Примечание |
| 1. | Формулирование целей и задач по выданной теме проекта | 12.10.2024-19.10.2024 | Составление целей и задач вместе с командой |
| 2. | Написание введения | 28.09.2024-06.10.2024 |  |
| 3. | Составление плана и согласование его с руководителем | 24.09.2024-01.10.2024 | Задачи сформулированы  И согласованны с преподавателем |
| 4. | Обзор аналогов разрабатываемой системы | 21.10.2024-28.10.2024 |  |
| 5. | Анализ предметной области, разработка функций системы | 19.10.2024-26.10.2024 |  |
| 6. | Формирование требований к системе на основании анализа предметной области |  |  |
| 7. | Проектирование дизайна разрабатываемого приложения | 19.10.2024-26.10.2024 |  |
| 8. | Создание приложения |  |  |
| 9. | Разработка кейс-тестов, тестирование приложения |  |  |
| 10. | Написание заключения |  |  |
| 11. | Оформление графической части проекта | 22.10.2024-29.10.2024 |  |
| 12. | Оформление работы |  |  |
| 13. | Сдача работы на проверку |  |  |
| 14. | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите |  |  |
| 15. | Защита проекта | 17.12.2024 |  |